Д О К Л А Д

«О реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

1.Капитальный ремонт БОУ «Тарногская средняя школа» будет проводиться в 2022-2023 годах. Стоимость работ согласно заключению государственной экспертизы составляет 225,5 миллионов рублей без затрат на приобретение мебели и оборудования. Планируется проведение электронного конкурса Комитетом  по регулированию контрактной системы области, подготовка заявки в феврале 2022 года, планируемое начало работ подрядчиком конец мая 2022 года, планируемое завершение работ – 10 августа 2023 года. Государственная итоговая аттестация будет проведена в пристройке для начальных классов, это адрес проведения ЕГЭ, что не помешает проведению ремонтных работ.

2.С 1 сентября 2022 года обучение будет организовано в двух пристройках школы и пришкольном интернате. Пристройка для начальных классов, количество учебных кабинетов -19. Пристройка после проведения капитального ремонта – 9 кабинетов. Интернат – 5 кабинетов.

3.В 1 смену будут обучаться 27 классов, из них 22 класса в двух пристройках, это 1-е, 4-е, 5-е, 9-е, 10-е и 11-е классы и 6-д класс (коррекционный).

В интернате будет обучаться 5 коррекционных  классов 7 и 8 вида.

Во 2 смену будут обучаться 20 классов: 2-е, 3-е, 6-е, 7-е и 8-е, из них 9 классов в пристройке после капитального ремонта и 11 классов в пристройке для начальных классов.

Компенсаторные мероприятия по организации учебного процесса на базе других образовательных организаций (включая, в случае необходимости, подвоз обучающихся и увеличение количества мест для интернатного проживания) не требуется.

4.Питание будет организовано в школьной столовой, которую необходимо отремонтировать и оборудовать в срок до 1 сентября.

5. Распоряжением администрации района создан муниципальный штаб по контролю за проведением ремонта. В состав штаба включены представители администрации района, партии «Единая Россия»,  родителей, обучающихся.

6.На официальном сайте управления образования открыт раздел  «Модернизация школьных систем образования», где размещено распоряжение о создании муниципального штаба. Разработан и утвержден медиа-план по освещению в районной газете «Кокшеньга» и социальных сетях проведения капитального ремонта школы.

7.  «Горячая  линия» будет открыта в группе «Администрация Тарногского муниципального района» в Контакте.

8.В состав муниципального штаба включены представитель регионального Штаба родительского  общественного контроля и председатель общешкольного родительского комитета. Планируется провести заседание родительского комитета школы  как только позволит эпидемиологическая ситуация, собрать председателей классных родительских комитетов и дать старт общей работе по обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках капитального  ремонта, создать инициативные группы родителей, педагогов, обучающихся и все предложения размещать на сайтах и группах и районной газете.

9.Ведется работа по подготовке заявки на приобретение различного оборудования и мебели, к этой работе привлечена фирма с опытом работы в этой сфере и проектная организация, разработавшая проектно-сметную документацию.

10.Составлен план повышения квалификации педагогических работников школы, согласно этого плана 100% педагогов, специалистов, руководителей пройдут повышение квалификации в 2022 году.

11. Риски  в связи с реализацией мероприятий по капитальному ремонту БОУ «Тарногская средняя школа» - выбор недобросовестного подрядчика для проведения капитального ремонта. Планируется работа с потенциальными подрядными организациями, имеющими положительный опыт проведения ремонтов образовательных организаций.